1. FICHA INFORMATIVA.

1. 1 Nombre de la Unidad de Manejo:

- Zona de Veda Definitiva Volcán Tahual.

1.2 Categoría de Manejo:

- Zona de Vede Definitiva

1.3 Objetivos:

1.3.1  	Conservar los rasgos naturales, tanto en las comunidades bióticas como en las 	especies silvestres, con énfasis en su uso para fines educativos y recreativos.

1.3.2	 Preservar el atractivo natural para la recreación pública al aire libre.

1.3.3	 Evitar la vulnerabilidad del área y fomentar la actividad forestal en el parque.

1.3.4	 Prevenir la degradación de los recursos naturales.

1.4 Institución Administradora:

- Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP-

1.5 Instituciones colaboradoras:

- MARN

- INAB

- DIPRONA.

1.6 Participantes en la elaboración del POA:

- Director Regional

- Asesor Técnico SIGAP

- Asesor Técnico en Vida Silvestre

- Asesor Técnico Forestal

- Asesor Legal

2. COMPONENTE DESCRIPTIVO

2.1 Introducción.

El área protegida denominada Zona de Veda Definitiva Volcán Tahual se encuentra localizada en las coordenadas latitud 14.26.10 Norte y longitud 89.54.18 Oeste, entre los departamentos de Jutiapa y Jalapa.

Fue declarada área protegida por medio del Decreto Gubernativo del año 1,956, en donde se declaró como Zona de Veda Definitiva. El manejo está a  cargo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP.

La Dirección Regional Sur Oriente, realiza acciones a través de la ejecución de programas de charlas en temas ambientales y diversidad biológica, prevención y control de incendios forestales y actividades de control y vigilancia.

2.2 Metodología Utilizada.

El Plan Operativo 2,017 del Área Protegida “Zona de Veda Definitiva Volcán Tahual” se elaboró en base a lo establecido en el documento “Lineamientos Para la Presentación de POA´S  de las Áreas Protegidas del SIGAP” y sus respectivos formatos (Anexo 1); aprobados por medio de la Resolución de Secretaría Ejecutiva de CONAP No. ALC/043-99.

Se realizaron talleres de consulta y validación contando con la participación del personal técnico, administrativo de la Dirección Regional Sur Oriente de CONAP.

2.3 Limitaciones Principales para el Manejo del Área Protegida.

| Debilidades | Amenazas |
| --- | --- |
| - No cuenta con Coadministrador. - El área protegida no cuenta con personal para las actividades de protección y conservación del Área Protegida. - No se cuenta con personal administrativo y técnico. - No cuenta con infraestructura para el manejo y actividades turísticas. - No hay participación activa de las autoridades locales y comunitarias. | - Deforestación. - Incendios forestales. - Avance de la frontera agrícola. - Cambio climático. - Casería. - Extracción ilícita de flora y fauna silvestre. |